| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС администрация ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| постановление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | 29.05.2026 | № | 1464 |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 14.11.2025 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2026-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,         в целях уточнения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 14.11.2025 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 
2026-2030 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2026-2030 годы:

1.1.1. В разделе 1 «Основные положения» позицию «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы, составит 656 742,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 год – 599 559,2 тыс. рублей, 2027 год – 28 432,3 тыс. рублей, 2028 год – 28 751,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета: 2026 год – 122 987,6 тыс. рублей, 2027 год – 21 238,9 тыс. рублей, 2028 год – 21 477,0 тыс. рублей; средства областного бюджета: 2026 год – 390 200,7 тыс. рублей, 2027 год – 4 350,1 тыс. рублей, 2028 год – 4 398,9 тыс. рублей; средства бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: 2026 год – 66 669,4 тыс. рублей, 2027 год – 2 843,3 тыс. рублей, 2028 год – 2 875,1 тыс. рублей; в том числе средства юридических и физических лиц: 2026 год – 572,8 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники: 2026 год – 19 701,5 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

1.1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. В паспорте муниципального проекта «Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий)» раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта», раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году», раздел 7 «План реализации муниципального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.3. В паспорте муниципального проекта «Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий)» раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта», раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году», раздел 7 «План реализации муниципального проекта» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.4. В паспорте муниципального проекта «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта», раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году», раздел 7 «План реализации муниципального проекта»  изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

1.5. В паспорте муниципального проекта «Обустройство общественных территорий (благоустройство, капитальный ремонт с устройством стелы на территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова, 106) раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта», раздел 6 «Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году», раздел 7 «План реализации муниципального проекта»» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

1.6. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на которых планируется благоустройство в 2026-2030 годах, являющийся приложением № 3 к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2026-2030 годы, изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

1.7. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026-2030 годах, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, являющийся приложением 
№ 4 к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2026-2030 годы, изложить в новой редакции согласно приложению № 7.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Михайлову О.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 01.01.2027.

| И.о. временно исполняющего полномочия главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | В.О. Канищев |
| --- | --- |

| Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от | 29.05.2026 | № | 1464 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2026-2030 годы (всего), в том числе | 599 559,2 | 28 432,3 | 28 751,0 | 0,0 | 0,0 | 656 742,5 |
| Федеральный бюджет | 122 987,6 | 21 238,9 | 21 477,0 | 0,0 | 0,0 | 165 703,5 |
| Областной бюджет | 390 200,7 | 4 350,1 | 4 398,9 | 0,0 | 0,0 | 398 949,7 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (всего), в том числе | 66 669,4 | 2 843,3 | 2 875,1 | 0,0 | 0,0 | 72 387,8 |
| Средства юридических и физических лиц | 572,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,8 |
| Внебюджетные средства | 19 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 701,5 |
| 1. Муниципальный проект «Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий)» (всего), в том числе | 10 887,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 887,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральный бюджет | 8 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 262,1 |
| Областной бюджет | 1 021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 021,1 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (всего), в том числе | 1 604,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 604,3 |
| Средства юридических и физических лиц | 572,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,8 |
| 2. Муниципальный проект «Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий)» (всего), в том числе | 19 005,0 | 28 432,3 | 28 751,0 | 0,0 | 0,0 | 76 188,3 |
| Федеральный бюджет | 15 223,0 | 21 238,9 | 21 477,0 | 0,0 | 0,0 | 42 715,9 |
| Областной бюджет | 1 881,5 | 4 350,1 | 4 398,9 | 0,0 | 0,0 | 10 630,5 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 1 900,5 | 2 843,3 | 2 875,1 | 0,0 | 0,0 | 7 618,9 |
| 3. Муниципальный проект «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (всего), в том числе | 141 740,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 740,6 |
| Федеральный бюджет | 99 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 502,5 |
| Областной бюджет | 12 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 298,1 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 10 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 238,5 |
| Внебюджетные источники | 19 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 701,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Муниципальный проект «Обустройство общественных территорий (благоустройство, капитальный ремонт с устройством стелы на территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова,106)» (всего), в том числе | 427 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427 926,1 |
| Областной бюджет | 375 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375 000,0 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 52 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 926,1 |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу | О.А. Михайлова |
| --- | --- |

| Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от | 29.05.2026 | № | 1464 |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий) | 10 887,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 887,5 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 1 604,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 604,3 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 10 887,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 887,5 |
| Федеральный бюджет | 8 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 262,1 |
| Областной бюджет | 1 021,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 021,1 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в том числе | 1 604,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 604,3 |
| Средства юридических и физических лиц | 572,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,8 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение 
реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 887,5 | 0,0 | 0,0 | 10 887,5 |

7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем финансово-го обеспече-ния (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоуст-ройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Выполнение обязательств по заключенным муниципаль-ным контрактам» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Ю.Р. Кузнецова, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 10 887,5 | Акт выполненных работ, платежное поручение. Создание комфортной, безопасной и привлекательной среды для жителей | х | х | х |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу | О.А. Михайлова |
| --- | --- |

| Приложение № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий) | 19 005,0 | 28 432,3 | 28 751,0 | 0,0 | 0,0 | 76 188,3 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 1 900,5 | 2 843,3 | 2 875,1 | 0,0 | 0,0 | 7 618,9 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 19 005,0 | 28 432,3 | 28 751,0 | 0,0 | 0,0 | 76 188,3 |
| Федеральный бюджет | 15 223,0 | 21 238,9 | 21 477,0 | 0,0 | 0,0 | 57 938,9 |
| Областной бюджет | 1 881,5 | 4 350,1 | 4 398,9 | 0,0 | 0,0 | 10 630,5 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 1 900,5 | 2 843,3 | 2 875,1 | 0,0 | 0,0 | 7 618,9 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение 
реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 005,0 | 0,0 | 0,0 | 19 005,0 |

7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоуст-ройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Выполнение обязательств по заключенным муниципаль-ным контрактам» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Ю.Р. Кузнецова, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  | 19 005,0 | Акт выполненных работ, платежное поручение. Создание комфортной, безопасной и привлекатель-ной среды для жителей | х | х | х |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу | О.А. Михайлова |
| --- | --- |

| Приложение № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 141 740,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 740,6 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 10 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 238,5 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 141 740,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 740,6 |
| Федеральный бюджет | 99 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 502,5 |
| Областной бюджет | 12 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 298,1 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 10 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 238,5 |
| Внебюджетные источники | 19 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 701,5 |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 141 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 340,6 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 9 838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 838,5 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 141 340,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 340,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральный бюджет | 99 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 502,5 |
| Областной бюджет | 12 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 298,1 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 9 838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 838,5 |
| Внебюджетные источники | 19 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 701,5 |
| Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, прилегающих к улице Пушкина | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение 
реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 340,6 | 0,0 | 0,0 | 141 340,6 |
| 1.2. | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, прилегающих к улице Пушкина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |

7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем финансо-вого обеспече-ния (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Ю.Р. Кузнецова, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск- | 141 340,6 | Акт выполненных работ, платежное поручение. Создание комфортной, безопасной и привлекатель- | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | Кузнецкого муниципального округа |  | ной среды для жителей |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству общественных территорий, прилегающих к улице Пушкина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Ю.Р. Кузнецова, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 400,0 | Акт выполненных работ, платежное поручение | х | х | х |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу | О.А. Михайлова |
| --- | --- |

| Приложение № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата)/ источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство общественных территорий (благоустройство, капитальный ремонт с устройством стелы на территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова, 106) | 427 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427 926,1 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 52 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 926,1 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 427 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427 926,1 |
| Областной бюджет | 375 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375 000,0 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 52 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 926,1 |
| Обустройство общественных территорий (благоустройство, капитальный ремонт с устройством стелы на территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова, 106) | 416 666,7 |  |  |  |  | 416 666,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 41 666,7 |  |  |  |  | 41 666,7 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 416 666,7 |  |  |  |  | 416 666,7 |
| Областной бюджет | 375 000,0 |  |  |  |  | 375 000,0 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 41 666,7 |  |  |  |  | 41 666,7 |
| Установка стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством прилегающей территории | 4 503,4 |  |  |  |  | 4 503,4 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 4 503,4 |  |  |  |  | 4 503,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 4 503,4 |  |  |  |  | 4 503,4 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 4 503,4 |  |  |  |  | 4 503,4 |
| Прочие работы, связанные с благоустройством общественных территорий | 6 756,0 |  |  |  |  | 6 756,0 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 6 756,0 |  |  |  |  | 6 756,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 6 756,0 |  |  |  |  | 6 756,0 |
| Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 6 756,0 |  |  |  |  | 6 756,0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение 
реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство, капитальный ремонт с устройством стелы на территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова,106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416 666,7 | 0,0 | 0,0 | 416 666,7 |
| 1.2. | Установка стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством прилегающей территории | 0,0 | 0,0 | 4 503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 503,4 |
| 1.3. | Прочие работы, связанные с благоустройством общественных территорий | 0,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,7 | 0,0 | 0,0 | 6 360,3 |  |  | 6 756,0 |

7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Адрес объекта (в соответст-вии с ФИАС) | Мощность объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  | единица измере-ния (по ОКЕИ) | значе-ние |
| 1. | Задача – организация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство, капитальный ремонт с устройством стелы на территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, пр. Кирова,106» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Ю.Р. Кузнецова, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 416 666,7 | Акт выполненных работ, платежное поручение. Создание комфортной, безопасной и привлекательной среды для жителей | х | х | х |
| 1.2. | Установка стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Ю.Р. Кузнецова, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 4 503,4 | Акт выполненных работ, платежное поручение. Создание комфортной, безопасной и привлекательной среды для жителей | х | х | х |
| 1.3. | Прочие работы, связанные с благоустройством общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам» | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Ю.Р. Кузнецова, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 6 756,0 | Акт выполненных работ, платежное поручение. Создание комфортной, безопасной и привлекательной среды для жителей | х | х | х |

Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого муниципального

округа по жилищно-коммунальному

и дорожному комплексу                                                                                                                                                                           О.А. Михайлова

| Приложение № 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

| «Приложение № | 3 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципаль-ный округ» на 2026–2030 годы |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству,

расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на которых планируется благоустройство в 2026-2030 годах

2026 год

г. Ленинск-Кузнецкий

пр. Кирова, 75; ул. Пушкина, 10; пр. Текстильщиков, 4/2

2027-2030 годы

г. Ленинск-Кузнецкий

ул. 7 Ноября, 1; ул. 8 Марта, 26; ул. 8 Марта, 28; ул. Аккумуляторная, 9; 
ул. Белинского, 5; ул. Васильева, 3; ул. Васильева, 5; ул. Васильева, 7; ул. Васильева, 9; ул. Васильева, 12; ул. Васильева, 13; ул. Васильева, 14; ул. Вокзальная, 5а; 
ул. Вокзальная, 24; ул. Вокзальная, 26а; ул. Вокзальная, 36; ул. Гагарина, 8; 
ул. Гагарина, 9; ул. Горького, 2; ул. Горького, 10; ул. Горького, 12; ул. Григорченкова, 1; ул. Григорченкова, 3; ул. Григорченкова, 31; ул. Григорченкова, 33; 
ул. Григорченкова, 33а; ул. Григорченкова, 35; ул. Григорченкова, 37; 
ул. Григорченкова, 37а; ул. Григорченкова, 39; ул. Дальневосточная, 25; 
ул. Дальневосточная, 27; ул. Зварыгина, 1; ул. Зварыгина, 4а; ул. Зварыгина, 5; 
ул. Зварыгина, 8; ул. Зварыгина, 8а; ул. Зварыгина, 10; ул. Зварыгина, 10а; 
ул. Зварыгина, 12; ул. Зварыгина, 14; ул. Зварыгина, 15; ул. Зварыгина, 18; 
ул. Зварыгина, 22; ул. Земцова, 2а; ул. Земцова, 3; ул. Земцова, 3а; ул. Земцова, 6а;
ул.  Земцова,  7; ул. Земцова, 8; ул. Земцова, 8а; ул. Земцова, 10; ул. Земцова, 12; 
ул. Зорина, 1; ул. Иртышская, 11;  ул. Иртышская, 13; пр. Кирова, 1; пр. Кирова, 1а; 
пр. Кирова, 26; пр.  Кирова,  28; пр.  Кирова,  29; пр. Кирова, 30; пр. Кирова, 31; 
пр. Кирова, 32; пр. Кирова, 34а; пр. Кирова, 34б; пр. Кирова, 38; пр. Кирова, 38а; 
пр. Кирова, 39; пр. Кирова, 42; пр. Кирова, 46; пр. Кирова, 47а; пр. Кирова, 47б; 
пр. Кирова, 48; пр. Кирова, 49; пр. Кирова, 51; пр. Кирова, 51а; пр. Кирова, 52; 
пр. Кирова, 53; пр. Кирова, 54; пр. Кирова, 58; пр. Кирова, 60; пр. Кирова, 67; 
пр. Кирова, 69; пр. Кирова, 69а; пр. Кирова, 71; пр. Кирова, 71а; пр. Кирова, 75а; 
пр. Кирова, 79; пр. Кирова, 79а; пр. Кирова, 81; пр. Кирова, 83; пр. Кирова, 83а; 
пр. Кирова, 87; пр. Кирова, 87а; пр. Кирова, 89; пр. Кирова, 90а; пр. Кирова, 91;  
пр. Кирова, 93; пр. Кирова, 93а; пр. Кирова, 95; пр. Кирова, 96; пр. Кирова, 96а; 
пр. Кирова, 98; пр. Кирова, 100; пр. Кирова, 100б;  пр. Кирова, 108; пр. Кирова, 108б; 
пр. Кирова, 120; б-р Клюева, 4; пр. Кольчугинский, 3; пер. Комбайнеров, 3а; 
ул. Коростылева, 17; ул. Коростылева, 19; ул. Коростылева, 25; ул. Красноармейская, 1; пер.  Крупина,  20;  пер.  Крупина,  21;  пер. Крупина, 22; пер. Крупина, 23; 
пер. Крупина, 29; пер. Крупина, 29а; пер. Крупина, 30; пер. Крупина, 32; 
ул. Левитана, 30;   ул. Левитана, 34; ул.  Левитана,  42; ул. Левитана, 1; пр. Ленина, 3; 
пр. Ленина, 4;  пр. Ленина, 5; пр. Ленина, 6; пр. Ленина, 13а; пр. Ленина, 13б; 
пр. Ленина, 17; пр. Ленина, 19; пр. Ленина, 21; пр. Ленина, 24; пр. Ленина, 25; 
пр. Ленина, 26; пр. Ленина, 28; пр. Ленина, 29; пр. Ленина, 31; пр. Ленина, 33; 
пр. Ленина, 35; пр. Ленина, 37; пр. Ленина, 39; пр. Ленина, 41; пр. Ленина, 43; 
пр. Ленина, 43б; пр. Ленина, 45;  пр. Ленина, 47;  пр. Ленина, 48; пр. Ленина, 48а; 
пр. Ленина, 49; пр. Ленина, 49а; пр. Ленина, 50; пр. Ленина, 50а; пр. Ленина, 51; 
пр. Ленина, 52; пр. Ленина, 52а; пр. Ленина, 53/2; пр. Ленина, 53/3; пр. Ленина, 54; 
пр. Ленина, 55/1; пр. Ленина, 56; пр. Ленина, 57/1; пр. Ленина, 57б; пр. Ленина, 58; 
пр. Ленина, 58а; пр. Ленина, 58б; пр. Ленина,  59/3; пр. Ленина, 60; пр. Ленина, 60а; 
пр. Ленина, 65; пр. Ленина, 67/1; пр. Ленина, 67/2; пр. Ленина, 67/3; пр. Ленина, 67/4; 
пр. Ленина, 69; пр. Ленина, 70а; пр. Ленина, 71; пр. Ленина, 72; пр. Ленина, 72а; 
пр. Ленина, 72б; пр. Ленина, 74; пр. Ленина, 75/2; пр. Ленина, 76; пр. Ленина, 76а; 
пр. Ленина, 80; пр. Ленина, 80а; пр. Ленина, 82/1; пр. Ленина, 84; пр. Ленина, 88/2; 
пр. Ленина, 90/1; пр. Ленина, 90/2; пер. Ленский, 1; пер. Ленский, 2; пер. Ленский, 3; 
пер. Ленский, 5; ул. Лермонтова, 4; ул. Лесной городок, 5;  ул. Лесной городок, 6; 
ул.  Лесной  городок, 7; ул. Лесной городок, 8; ул. Лесной городок, 9; ул. Лесной городок, 10; ул. Лесной городок, 11; ул. Лесной городок, 12; ул. Лесной городок, 13; 
ул. Лесной городок, 23; ул. Лесной городок, 24; ул. Лесной городок, 25; ул. Лесной городок, 26; ул. Лесной городок, 28; ул. Ломоносова, 1; ул. Ломоносова, 2; 
ул. им. Мациенко, 3; ул. Менделеева, 4; ул. Менделеева, 5; ул. Менделеева, 7; 
ул. Менделеева, 9; ул. Менделеева, 12;  ул. Менделеева, 14; ул. Менделеева, 15; 
ул. Менделеева, 19; ул. Менделеева, 20; ул. Менделеева, 21; ул. Менделеева, 22; 
ул. Менделеева, 23; ул. 7 Микрорайон, 1; ул. 7 Микрорайон, 2; ул. 7 Микрорайон, 3; 
ул. 7 Микрорайон, 4; ул. 7 Микрорайон, 5; ул. Мусохранова, 1; ул. Новокировский проезд, 2; ул. Новокировский проезд, 3; ул. Новокировский проезд, 3а; ул. Новокировский проезд, 3б;  ул. Новокировский проезд, 4; ул. Новокировский проезд, 7а; ул. Новокировский проезд, 8; ул. Новокировский проезд, 9; ул. Новокировский проезд, 9а; ул. Новокировский проезд, 10; ул. Новокировский  проезд, 10а; ул. Новокировский проезд, 11; 
ул.  Новокировский  проезд,  12;  ул. Новокировский проезд,  13;  ул.  Новокировский  проезд,  14;  ул.  Новокировский проезд, 15; ул. Новокировский проезд, 16; 
ул.  Новокировский  проезд, 17; ул.  Новокировский  проезд,  18; ул. Новокировский проезд, 19; ул. Новокировский проезд, 20; ул. Пушкина, 1; ул. Пушкина, 3;  
ул. Пушкина, 3а; ул. Пушкина, 8; ул. Пушкина, 11; ул. Пушкина, 11а; ул. Пушкина, 12; ул. Пушкина, 13; ул. Пушкина, 14; ул. Пушкина, 15; ул. Пушкина, 19;  ул. Пушкина, 19а; ул. Пушкина, 21; ул. Пушкина, 50; ул. Пушкина, 52; ул. Пушкина, 64/1; ул. Пушкина, 66; ул. Пушкина, 74; ул. Пушкина, 76; ул. Пушкина, 84; ул. Пушкина, 88;  ул. Розы Люксембург, 27; ул. Розы Люксембург, 29; ул. Розы Люксембург, 37; ул. Розы Люксембург, 39; ул. Розы Люксембург, 43; ул. Розы Люксембург, 47; ул. Рязанская, 39; 
ул.  Рязанская,  41;  ул.  Рязанская, 41а; ул. Рязанская, 43; ул. Рязанская, 43а; 
пер. Саянский, 26; ул. Спасстанция, 2а; ул. Спасстанция, 4; ул. Спасстанция,  4а; 
ул. Спасстанция, 6; ул. Спасстанция, 8б; ул. Спасстанция, 14; ул. Спасстанция, 18; 
ул. Спасстанция, 22; ул. Спасстанция, 26; пр-д Суворова, 1; пр-д Суворова, 2; 
пр-д Суворова, 3; пр-д Суворова, 8; пр-д Суворова, 9; пр-д Суворова, 10; ул. Суворова, 5; ул. Суворова, 6; ул. Суворова, 7; ул. Суворова, 7а; ул. Суворова, 8; ул. Суворова, 9; 
ул.  Суворова,  10;  ул.  Суворова,  12/2;  ул. Суворова, 12а; ул. Суворова, 14; 
ул.  Суворова,  16;  ул.  Суворова,  215;  ул.  Суворова,  234;  ул. Суворова, 236; 
ул. Суворова, 236а; ул. Суворова, 272; пр.  Текстильщиков, 4/4;  пр. Текстильщиков, 5/1; пр. Текстильщиков, 6/1; пр. Текстильщиков, 7/1;  пр. Текстильщиков, 7/2; 
пр. Текстильщиков, 7/4; пр. Текстильщиков, 9/2; пр. Текстильщиков, 9/3; 
пр. Текстильщиков, 9/4; пр. Текстильщиков, 11/1; пр. Текстильщиков, 11/2; 
ул. Телефонная, 15в; ул. Толбухина, 28а; ул. Толбухина, 32; ул. Толбухина, 34; 
ул. Толбухина, 37; ул. Толбухина, 43; ул. Толбухина, 43а; ул. Топкинская, 6/1; 
ул. Топкинская, 6/2; ул. Топкинская, 6/3; ул. Топкинская, 10/2; ул. Топкинская, 14; 
ул. Топкинская, 16; ул. Топкинская, 153; ул. Топкинская, 156б; пер. Трестовский, 3; 
пер. Трестовский, 7;  пер. Трестовский, 9;  ул. Туснолобовой, 27; ул. Туснолобовой, 29; ул. Туснолобовой, 31; ул. Узловая, 1; ул. Узловая, 3; ул. Ульяновская, 3; 
ул. Ульяновская, 4; б-р Химиков, 3; б-р Химиков, 3/1; б-р Химиков, 4; б-р Химиков, 8/1; б-р  Химиков,  9/1;  б-р Химиков, 9/3; б-р Химиков, 10/3; б-р Химиков, 12; 
ул. Чекмарева, 17; ул. Чекмарева, 21; ул. Чекмарева, 23; ул. Чекмарева, 28а; 
ул.  Чекмарева, 30; ул. Чекмарева, 32; ул. Чекмарева, 34; ул. Чекмарева, 36; 
пр.  Шахтеров,  48;  пр. Шахтеров, 48а; пр. Шахтеров, 48б; пр. Шахтеров, 50; 
пр. Шахтеров, 50а; ул. Шевцовой, 1; ул. Шевцовой, 3; ул. Шевцовой, 8; ул. Шевцовой, 10; ул. Шилина, 2; ул. Шилина, 6; ул. Шишлянникова, 2; ул. Шишлянникова,  5а;  
ул.   Шишлянникова,   9;   ул.   Шишлянникова,  12; ул. Шишлянникова,  14;  
ул.  Щегловская,  7; ул. Энгельса, 1; ул. Энгельса, 5; ул. Энгельса, 8; ул. Юргинская, 4/1; ул. Юргинская, 4/2; ул. Юргинская, 8; ул. Юргинская, 14

г. Полысаево

ул. Автодорожная, 25; ул. Автодорожная, 29; ул. Анжерская, 4; ул. Бажова, 3;
ул. Бажова, 5; ул. Бажова, 7; ул. Иркутская, 2; ул. Иркутская, 4; ул. Карбышева, 14;
ул. Конституции, 11а; ул. Космонавтов, 28; ул. Космонавтов, 30; ул. Космонавтов, 32; 
ул. Космонавтов, 36а; ул. Космонавтов, 38а; ул. Космонавтов, 39а; ул. Космонавтов, 40а; ул. Космонавтов, 45; ул. Космонавтов, 47; ул. Космонавтов, 56; ул. Космонавтов, 62;
ул. Космонавтов, 77/3; ул. Космонавтов, 77а; ул. Космонавтов, 82а; ул. Космонавтов, 94/1; ул. Кремлевская, 1; ул. Кремлевская, 12; ул. Кремлевская, 21; ул. Крупской, 98; 
ул. Крупской, 102; ул. Крупской, 126; ул. Крупской, 130; ул. Молодежная, 17; 
ул. Молодежная, 19; ул. Молодогвардейцев, 24; ул. Молодогвардейцев, 26; 
ул. Молодогвардейцев, 28; ул. Молодогвардейцев, 30; ул. Победы, 1; ул. Победы, 2; 
ул. Победы, 3; ул. Победы, 4; ул. Победы, 5; ул. Победы, 6; ул. Прокопьевская, 19; 
ул. Республиканская, 9; ул. Республиканская, 11; ул. Севастопольская, 50; ул. Токарева, 20; ул. Читинская, 39а; ул. Шукшина, 20; ул. Шукшина, 24; ул. Шукшина, 25; ул. Шукшина, 26; ул. Шукшина, 27; ул. Шукшина, 29; ул. Шукшина, 30; ул. Шукшина, 31; ул. Шукшина, 32; ул. Шукшина, 33; ул. Шукшина, 36

Сельские населенные пункты

с. Драченино: ул. Первомайская, 67; пер. Рабочий, 2; пер. Рабочий, 4; 
 	п. Клейзавода: ул. Заводская, 1;  ул. Заводская, 2;  ул. Заводская, 5;  
ул.  Заводская,  6; ул. Заводская, 7;

с. Красное: ул. Чапаева,  3; ул.  Чапаева,  2;

п. Чкаловский: ул.  50 лет Октября, 12; ул. 50 лет Октября, 14;

п. Мирный: ул.  Школьная, 18; ул. Школьная, 19; ул. Школьная, 21

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу | О.А. Михайлова |
| --- | --- |

| Приложение № 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

| «Приложение № | 4 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципаль-ный округ» на 2026–2030 годы |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2026-2030 годах, расположенных на территории

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

2026 год

г. Ленинск-Кузнецкий

Сквер Мартовского восстания (1 этап)

Территория, прилегающая к многоквартирному дому по ул. Ломоносова, д. 1а

Пешеходный тротуар по пр. Кирова (от пр. Кирова, 22 до пр. Дзержинского (четная сторона); от пр. Кирова, 88 до пр. Кирова, 104; от пр. Кирова, 108 до 
ул. Шевцовой, 10; от пр. Кирова, 118 до пр. Кирова, 120; от пр. Кирова, 122 до 
пр. Кирова, 128)

Пешеходный тротуар по ул. Энгельса (от ул. Лермонтова до ул. Энгельса, 3)

г. Полысаво

Парк имени А.В.Суворова (4 этап)

Сельские населенные пункты

п. Демьяновка, сквер по ул. Чкалова, между домами 1 и 4

2027-2030 годы

г. Ленинск-Кузнецкий

Мартовский сквер по ул. Коммунистическая

Аллея по ул. Спасстанция

Сквер по ул. Шакурина

Сквер у железнодорожного вокзала

Пешеходные тротуары по ул. 7 Ноября, ул. 10 лет Октября, ул. Васильева, 
ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Григорченкова, ул. Деповская, ул. Зварыгина, ул. Земцова, ул. Зорина, ул. Калинина, ул. Капитальная, ул. Кирпичная, ул. Кирсанова, 
пр. Кольчугинский, ул. Коммунистическая, ул. Лазарева, ул. Ленина, пр. Ленина, 
ул. Лермонтова, ул. Лесной городок, ул. Маресьева, ул. Менделеева, ул. Мусохранова, ул. Новокировский проезд, ул. Океанская, ул. Партизанская, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Суворова, ул. Сухова, ул. Телефонная, ул. Тверская, ул. Топкинская, 
ул. Ульяновская, б-р Химиков, ул. Чекмарева, ул. Шакурина, ул. Шевцовой, 
ул. Шишлянникова

г. Полысаево

Сквер молодоженов

Сквер Памяти

Сельские населенные пункты

д. Красноярка, территория, прилегающая к сельскому дому культуры по 
ул. Центральная, д. 1

с. Подгорное, территория, прилегающая к сельскому дому культуры по 
ул. Центральная, д. 8».

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу | О.А. Михайлова |
| --- | --- |